900万PDF文档智能解析与两级分类系统

项目定位 面向服务器现有约900万份PDF，建设“自动解析—智能识别—开放集分类—疑难复核”的生产级处理体系，实现文档清晰识别、准确分类、规范归档。

版本：V1.0    日期：2026年10月

一、方案摘要

本方案不是单纯的OCR项目，而是一套面向海量历史PDF的智能文档治理方案。 系统直接读取服务器现有PDF，不迁移、不复制原始文件；根据文档是否存在文本层、是否为扫描件、版式是否复杂，自适应选择 PyMuPDF、PaddleOCR 或 MinerU 完成解析；再根据文档实际可用证据，动态选择“标题、正文、OCR文字、视觉内容”作为分类依据。

方案核心 解析层解决“文档里有什么”，Evidence Router解决“该看什么来分类”，Relevance Gate解决“是否属于现有分类体系”，分层分类解决“属于哪个一级、哪个二级”，Reranker与LLM解决“边界模糊时怎么裁决”。

| 核心问题 | 解决方式 | 管理价值 |
| --- | --- | --- |
| 900万份PDF人工无法逐份处理 | 自动扫描、分流解析、并行任务处理 | 把人工从重复劳动转向少量疑难复核 |
| PDF形态复杂 | 文本/扫描/复杂版式/纯图片四类处理路径 | 不“一刀切”，提升成功率并降低算力浪费 |
| 部分文档没有标题 | Evidence Router自动切换正文模式 | 避免标题缺失导致分类失败 |
| 部分文档全是图片 | OCR优先，必要时视觉模型理解 | 覆盖纯图片和照片型材料 |
| 有些文件不属于任何类别 | Relevance Gate支持IRRELEVANT | 避免强行错分 |
| 二级类别边界接近 | BGE召回+Reranker精排+LLM疑难裁决 | 兼顾效率、准确率和可解释性 |

二、项目目标与边界

直接读取现有服务器上的PDF文件，不建设新的PDF文件存储系统。

自动识别文本PDF、扫描PDF、复杂版式PDF、纯图片PDF等不同类型。

恢复主标题、一级标题、二级标题、目录、正文段落等文档结构。

按照既定一级分类、二级分类体系进行智能分类。

允许输出“无关文件”和“待人工复核”，不强制每份文件必须落入某一类别。

保存分类结果、分类依据、模型分数、任务状态和异常信息，支持追溯与复盘。

明确边界 本项目一期不以“训练自有监督分类模型”为前提。当前缺少高质量人工标注数据，因此一期以分类知识库、规则、BGE-M3、Reranker及疑难LLM裁决为主；待人工复核积累形成高质量样本后，再进入二期监督模型训练。

三、总体技术架构

服务器现有PDF ↓ 文件扫描 / 任务生成 ↓ PDF有效性与类型检测 ↓ ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │ 文本PDF │ 扫描PDF │ 复杂版式PDF│ │ PyMuPDF │ PaddleOCR │ MinerU │ └────────────┴────────────┴────────────┘ ↓ 统一结构化解析结果 ↓ Evidence Router（证据路由） ↓ TITLE / BODY / OCR_BODY / VISION ↓ 分类证据包 ↓ Relevance Gate（相关性门控） ↓ 相关？ ──否→ IRRELEVANT │是 ↓ 一级分类（规则+BGE，疑难LLM） ↓ 二级分类（规则+BGE Top5→Reranker，疑难LLM） ↓ 正文证据校验 ↓ CLASSIFIED / MANUAL_REVIEW / FAILED

四、PDF解析技术方案

4.1 文本型PDF：PyMuPDF

对于本身具有可靠文本层的PDF，直接使用PyMuPDF提取文本和版面信息，不做OCR。重点保留：

页文本

字体大小与字体样式

文字坐标BBox

页码

段落位置

粗体/字号等标题判断特征

4.2 普通扫描PDF：PaddleOCR

对于扫描形成、内部没有文本层的PDF，按页转图片后进行OCR。OCR结果不能只保留纯文本，必须同时保留坐标、页码和识别置信度，为后续标题结构识别提供基础。

{ "page": 1, "text": "关于开展危险化学品专项检查的通知", "bbox": [120,100,960,170], "ocr_score": 0.98 }

4.3 复杂版式PDF：MinerU

仅当文档存在多栏、复杂图文混排、表格密集、阅读顺序混乱、标题层级复杂等情况时，才进入MinerU进行结构化解析。

版面分析

阅读顺序恢复

标题/段落识别

表格结构恢复

图片区域识别

Markdown/结构化输出

成本控制原则 900万份PDF不能全部走OCR，更不能全部走MinerU。先做类型检测，能轻量解析的就轻量解析，只有真正复杂的文档才进入重型解析。

五、Evidence Router：多证据自适应分类

实际历史文档并不总有清晰标题。系统不能把“标题优先”理解成“没有标题就失败”，而应根据可用证据自动路由。

| 证据模式 | 适用场景 | 主要分类依据 |
| --- | --- | --- |
| TITLE_MODE | 主标题/章节标题清晰 | 主标题 + 一级/二级标题，正文仅校验 |
| BODY_MODE | 无主标题但有连续正文 | 正文主题段落 + 结构信息 |
| OCR_BODY_MODE | 扫描件OCR后有足够文字 | OCR正文 + OCR识别出的标题/主题段落 |
| VISION_MODE | 纯图片或OCR有效文本极少 | 视觉事实描述 + 少量可识别文字 |

是否存在有效文本？ ├─ 是 → 是否存在高信息量标题？ │ ├─ 是 → TITLE_MODE │ └─ 否 → BODY_MODE └─ 否 → 是否为图片型文档？ ├─ 是 → OCR文本足够？ │ ├─ 是 → OCR_BODY_MODE │ └─ 否 → VISION_MODE └─ 否 → FAILED / MANUAL_REVIEW

六、标题结构与标题信息量判断

主标题和各级正文标题是分类的第一优先证据，因为它们本质上是文档作者对主题进行过的人工作业概括。但并不是所有标题都具有分类价值。

| 类型 | 示例 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 高信息量标题 | 关于开展危险化学品重大危险源专项检查的通知 | 标题主导，正文校验 |
| 中信息量标题 | 关于进一步加强安全监管工作的通知 | 主标题 + 章节标题 + 少量正文 |
| 低信息量标题 | 关于进一步做好有关工作的通知 | 自动切换BODY_MODE |

Title Information Score主要依据：领域词、核心业务对象、业务动作、标题长度、章节标题数量、是否为泛化表达等进行判断。该分值主要用于路由，不建议简单理解成固定“标题80%+正文20%”的数学权重。

七、分类知识库建设

当前没有成熟人工标注训练集，因此一期分类准确率的基础不是“训练一个模型”，而是把现有一级、二级目录建设成可被机器理解的分类知识库。

| 字段 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| level1 / level2 | 分类层级 | 安全生产 / 危险化学品监管 |
| definition | 类别定义 | 危险化学品生产、经营、储存、重大危险源等安全监管 |
| core_objects | 核心业务对象 | 危险化学品企业、重大危险源 |
| core_actions | 核心业务动作 | 监管、专项检查、隐患排查、许可 |
| strong_terms | 强业务词 | 危化品、重大危险源 |
| negative_terms | 排除边界 | 煤矿、尾矿库、防汛抗旱 |
| typical_titles | 典型标题 | 关于开展危险化学品重大危险源专项检查的通知 |

工作成果可见点 分类知识库不是简单的“分类名称表”，而是把每个类别的业务对象、动作、边界、排除规则全部沉淀下来。这部分是本项目分类准确率的核心资产，也是后续模型迭代的基础。

八、Relevance Gate：先判断是否属于现有分类体系

海量历史文档中一定存在不属于现有一级/二级目录的材料。如果直接进入分类模型，系统会被迫把无关文件“硬塞”进某个类别。因此必须在一级分类前增加开放集相关性判断。

| 结果 | 含义 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| RELEVANT | 属于现有业务分类体系 | 进入一级分类 |
| IRRELEVANT | 与现有业务分类体系无合理对应关系 | 标记无关文件 |
| UNCERTAIN | 证据不足或边界模糊 | LLM复核，仍不确定则人工复核 |

判断依据综合考虑：BGE-M3最高相似度、Top1与Top2差值、领域词命中、规则命中、Evidence Mode。正式阈值不拍脑袋设定，而通过真实样本校准。

九、一级分类技术实现

一级类别数量有限，采用“规则辅助 + BGE-M3语义匹配 + 疑难LLM裁决”的轻量方式即可。一级通常不需要Reranker。

分类证据包 ↓ 规则辅助判断 ↓ BGE-M3与所有一级分类知识计算相似度 ↓ Top1是否高分且明显领先Top2？ ├─ 是 → 直接确定一级 └─ 否 → LLM在Top2候选中受限裁决 └─仍不确定→ MANUAL_REVIEW

十、二级分类技术实现

一级确定后，只加载该一级下面的二级类别，避免所有二级类别全局竞争。二级分类是准确率控制的关键环节。

对应一级下的二级类别 ↓ 规则增强候选 ↓ BGE-M3召回Top5 ↓ Cross-Encoder Reranker精排 ↓ Top1是否足够明确？ ├─ 是 → 直接采用Top1 └─ 否 → 抽取候选相关关键正文 ↓ LLM从Top3中受限裁决 ├─ 可确定 → 输出二级 └─ UNCERTAIN → MANUAL_REVIEW

| 组件 | 职责 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| 规则 | 强特征加分、候选增强、排除明显错误类别 | 快、可解释，但不承担最终裁决 |
| BGE-M3 | 快速找到语义最相近的TopK类别 | 召回效率高，适合大规模处理 |
| Reranker | 对TopK候选做更精细的成对语义比较 | 解决二级类别相似、排序不够准的问题 |
| LLM | 只处理边界模糊或冲突文档 | 负责业务边界理解，不承担全量分类成本 |

十一、正文关键段落抽取与结果校验

正文不是随机取前几段，也不是把全文全部送给模型。对标题缺失或候选接近的文件，采用“候选驱动正文检索”。

正文分段 ↓ 每段Embedding ↓ 使用当前Top候选类别定义作为Query ↓ 计算段落相关性 ↓ 取最相关3~5段 ↓ 用于Reranker / LLM / 最终证据校验

分类完成后再做正文一致性检查。例如模型判断“危险化学品监管”，但高相关正文全部讨论“煤矿、尾矿库、矿井”，则判定分类证据冲突，不自动归档，进入人工复核。

十二、纯图片与视觉模式处理

对于OCR有效文本极少的纯图片PDF，采用视觉理解模型生成“事实描述”，再进入相关性判断和两级分类。例如：

视觉事实描述： 页面展示化工企业储罐区，存在危险化学品储存设施及安全警示标识。

VISION_MODE的自动通过阈值应高于普通文本模式。图片模糊、证据不足时优先进入MANUAL_REVIEW。

十三、置信度与自动通过机制

系统不直接相信“LLM自报0.98置信度”，而是根据多路证据的一致性形成系统置信度。

Evidence质量

BGE得分

Top1-Top2 Margin

Reranker得分及Margin

规则与模型是否一致

正文与最终分类是否一致

LLM是否与前序模型一致

| 置信度 | 建议处理 |
| --- | --- |
| HIGH | 直接自动通过 |
| MEDIUM | 可进入LLM二次裁决或抽样复核 |
| LOW | 进入人工复核 |

十四、结果数据与存储策略

原始PDF继续存放在现有服务器，系统不保存PDF副本，仅保存轻量化处理结果。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| file_path | 原始PDF服务器路径 |
| result_type | CLASSIFIED / IRRELEVANT / MANUAL_REVIEW / FAILED |
| evidence_mode | TITLE / BODY / OCR_BODY / VISION |
| relevance_status | RELEVANT / IRRELEVANT / UNCERTAIN |
| level1 / level2 | 一级、二级分类结果 |
| scores | BGE、Reranker、Margin等得分 |
| decision_source | BGE_DIRECT / RERANKER_DIRECT / LLM_JUDGE / MANUAL |
| classification_basis | 可解释分类依据 |
| status / error_message | 任务状态及异常原因 |

生产环境建议使用PostgreSQL保存结果和任务状态；小规模验证阶段也可以先输出CSV/Excel。

十五、900万规模任务调度与可靠性

900万份文件不能采用单进程顺序处理，需要任务队列和Worker并行处理。

文件扫描 → 任务队列 → Parser Worker / OCR Worker / MinerU Worker / Classifier Worker ↓ SUCCESS / RETRY / FAILED

每个处理阶段独立记录状态，失败只重跑当前阶段。

支持断点续跑，系统重启后不重复处理已完成文件。

OCR、MinerU、Embedding、Reranker可按资源类型分别部署CPU/GPU Worker。

对异常PDF、加密PDF、损坏PDF建立独立异常队列。

十六、实施步骤与里程碑

| 阶段 | 规模 | 主要工作 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：分类知识库建设 | — | 整理全部一级/二级分类定义、业务对象、动作、边界 | 正式分类知识库 |
| 阶段2：技术验证 | 0.5~1万份 | 覆盖文本、扫描、无标题、纯正文、纯图片、无关文件 | 解析链路与分类原型 |
| 阶段3：阈值校准 | 1~5万份 | 校准相关性、BGE、Reranker、Margin等阈值 | 自动通过规则 |
| 阶段4：压力测试 | 10~50万份 | 测试吞吐、GPU/CPU、重试、LLM比例 | 性能报告与容量模型 |
| 阶段5：生产试运行 | 约100万份 | 验证自动分类率、无关文件率、人工复核率 | 生产运行报告 |
| 阶段6：全量执行 | 约900万份 | 全量批处理与质量监控 | 最终分类结果库 |

十七、验收指标建议

| 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PDF解析成功率 | ≥99% | 不含已确认的损坏/加密异常文件 |
| OCR有效识别率 | ≥97% | 以可用于后续分类为标准 |
| 一级分类准确率 | ≥95% | 基于抽样人工核验 |
| 二级分类准确率 | ≥90% | 重点关注边界相近类别 |
| 高置信自动分类准确率 | ≥98% | 宁可降低自动率，也不牺牲高置信准确率 |
| 无关文件识别准确率 | ≥95% | 避免无关文件被强行分类 |
| 任务可恢复率 | 100% | 支持断点与阶段重试 |

十八、主要风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 历史PDF质量差 | OCR/结构识别错误 | 低质量扫描进入OCR质量检测，必要时人工复核 |
| 分类目录边界不清 | 模型难以稳定区分二级类别 | 通过分类知识库明确业务对象、动作与排除边界 |
| 无关文件被强行分类 | 错误归类 | 在一级分类前增加Relevance Gate |
| Reranker分数近似 | 类别边界模糊 | 仅疑难样本调用LLM，仍不确定则人工复核 |
| 纯图片语义不足 | 视觉误判 | VISION_MODE提高自动通过门槛 |
| 全量任务中断 | 重复计算或漏处理 | 任务状态持久化+阶段重试+断点续跑 |

十九、本方案体现的关键技术工作与项目价值

本方案的工作重点并非简单组合若干开源工具，而是针对900万份历史文档的真实复杂性，对整个处理链路进行系统设计和风险收敛。主要工作成果包括：

从“所有PDF统一OCR”优化为文本、扫描、复杂版式分流解析，显著降低不必要的计算成本。

从“标题优先”进一步完善为Evidence Router，多证据自适应处理无标题、纯正文、扫描、纯图片等真实场景。

引入Open-set思想，在一级分类前增加Relevance Gate，使系统具备“无关文件”拒识能力，避免强制错分。

将二级分类设计为BGE召回+Reranker精排+LLM疑难裁决的级联架构，兼顾吞吐量、准确率和模型成本。

明确正文仅在标题信息不足或候选冲突时参与，并采用候选驱动段落检索而非简单全文分类，降低正文噪声。

建立CLASSIFIED、IRRELEVANT、MANUAL_REVIEW、FAILED四类最终状态，使系统具备生产环境所需的容错与可运营性。

通过分类知识库沉淀类别定义、业务对象、业务动作、排除边界，为后续监督学习和模型持续优化建立数据资产。

对管理层的直接价值 这套方案把“900万份文档无法靠人工完成”的问题，转化为“多数文档自动处理、少数疑难文档人工复核”的可运营流程；同时保留分类依据和处理状态，做到结果可解释、过程可追踪、错误可复盘。

二十、硬件资源评估原则

900万份PDF的硬件规模不能只按“文件数量”估算，真正决定资源规模的是总页数、扫描件比例、复杂版式比例、纯图片比例、计划完成周期以及是否私有化部署LLM/Vision。

容量规划原则 先用5000~10000份真实PDF做Benchmark，测出PyMuPDF、OCR、MinerU、Embedding、Reranker的真实吞吐，再根据目标工期反推节点数量。硬件应按阶段扩容，而不是一次性买满。

| 关键变量 | 预算级假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PDF总量 | 约900万份 | 现有服务器原始文件，不重复存储 |
| 平均页数 | 10页/份 | 预算阶段假设，需抽样校准 |
| 总页数 | 约9000万页 | 按10页/份估算 |
| 文本PDF | 约50% | 主要由CPU/PyMuPDF处理 |
| 普通扫描PDF | 约35% | 主要由PaddleOCR GPU处理 |
| 复杂版式PDF | 约10% | 主要由MinerU GPU处理 |
| 纯图片/视觉类 | 约5% | OCR不足时由Vision处理 |

按上述预算级假设，对应处理量约为：文本解析4500万页、OCR约3150万页、MinerU约900万页、视觉类约450万页。该比例仅用于形成初步预算，不作为最终采购依据。